АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01.04.2022 |  | № 137 |
| --- | --- | --- |

О подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования «Чаинский район» к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 распоряжения Губернатора Томской области от 01.03.2022 № 33-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов», статьей 49 Устава муниципального образования «Чаинский район» Томской области,  в целях своевременной и качественной подготовки  хозяйственного комплекса жизнеобеспечения Чаинского района к работе в зимних условиях, избежание аварийных ситуаций при работе в осенне-зимний отопительный период 2022-2023 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать Межведомственную комиссию по подготовке хозяйственного комплекса Чаинского района к работе в осенне-зимних условиях 2022-2023 годов и утвердить её состав согласно приложению 1.

2.Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Чаинского района к работе в осенне-зимних условиях 2022-2023 годов согласно приложению 2.

3.Утвердить мероприятия по подготовке хозяйственного комплекса  Чаинского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов согласно приложению 3.

4.Завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов в Чаинском районе к 1 сентября 2022 года.

5.Начальнику Управления образования Администрации Чаинского района С.Г. Степановой, начальнику муниципального учреждения «Отдел по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области» Ю.А. Третьякову в срок до 15 апреля 2022 года предоставить в Администрацию Чаинского района на согласование планы работ по подготовке подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

6.Рекомендовать Главам сельских поселений Чаинского района:

1)разработать и утвердить в срок до 15 апреля 2022 года мероприятия по подготовке муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

2)обеспечить качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования к работе в зимних условиях в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», и Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации»;

3)в срок до 1 мая 2022 года разработать и утвердить графики завоза топливно-энергетических ресурсов для объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы района. Организовать работу по обеспечению населения дровами на период отопительного сезона  2022-2023 годов;

4)создать комиссию для контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

5)завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов в населённых пунктах к 1 сентября 2022 года;

7.Руководителю МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» В.Ю. Томашу:

1) при подготовке инженерного комплекса жизнеобеспечения поселений к работе в осенне-зимних условиях 2022-2023 годов обеспечить наличие утвержденных графиков промывки систем теплоснабжения, гидравлических испытаний и профилактического ремонта тепловых сетей и внутридомовых систем теплоснабжения;

2) подключение объектов к системе центрального теплоснабжения производить только после подписания Акта готовности объекта, предприятия или учреждения к работе в осенне-зимний отопительный период;

3) осуществлять постоянный контроль за подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду 2022-2023 годов;

4) в срок до 15 апреля 2022 года разработать и согласовать в администрации соответствующего поселения планы конкретных мероприятий по подготовке всего подведомственного комплекса теплового, водопроводно-канализационного оборудования, зданий и сооружений к работе в осенне-зимних условиях 2022-2023 годов.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Официальные ведомости Чаинского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район» http://chainsk.tom.ru/.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. Первого заместителя Главы Чаинского района В.А. Мельникова.

Глава Чаинского района							           В.Н. Столяров

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Чаинского района

от   01.04.2022 № 137

Состав

Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Чаинского района к работе в осенне-зимних условиях 2022-2023 годов

| Мельников Василий Александрович Иванова Нина Николаевна Члены комиссии: | - - | И.о. Первого заместителя Главы Чаинского района, председатель комиссии главный специалист отдела по земельным, имущественным и градостроительным вопросам Администрации Чаинского района, секретарь комиссии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кондратенко Алексей Николаевич | - |  | Глава Подгорнского сельского поселения (по согласованию) |
| Лисняк Александр Венедиктович | - |  | Глава Коломинского сельского поселения (по согласованию) |
| Пчёлкин Евгений Михайлович | - |  | Глава Усть-Бакчарского сельского поселения (по согласованию) |
| Аникин Владимир Николаевич | - |  | Глава Чаинского сельского поселения (по согласованию) |
| Жилкин Юрий Михайлович | - |  | главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Чаинского района |
| Степанова Светлана Георгиевна | - |  | начальник Управления образования Администрации Чаинского района |
| Третьяков Юрий Александрович | - |  | начальник муниципального учреждения «Отдел по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области» |
| Никулин Тимофей Валерьевич | - |  | начальник Чаинского ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области (по согласованию) представитель Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Томаш Всеволод Юрьевич | - |  | директор муниципального унитарного предприятия Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» (по согласованию) |
| Шабаловский Антон Андреевич Рязанцев Алексей Иванович | - |  | главный инженер муниципального унитарного предприятия Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» (по согласованию) -начальник Чаинского РЭС ТД СЭС ПАО «ТРК» ( по согласованию) |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Чаинского района

от   01.04.2022 № 137

ПОЛОЖЕНИЕ

о Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Чаинского района к работе в осенне-зимних условиях 2022-2023 годов

1.Межведомственная комиссия по подготовке хозяйственного комплекса Чаинского района к работе в осенне-зимних условиях 2022-2023 годов (далее – Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий заинтересованных исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Чаинского района, а также сельских поселений, входящих в состав Чаинского района (далее – органы МСУ), и МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Чаинского района к работе в осенне-зимних условиях.

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Томской области, правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящим Положением.

3.Основными задачами Комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия деятельности органов МСУ и МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ»  по подготовке хозяйственного комплекса Чаинского района к работе в осенне-зимних условиях;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса Чаинского района к работе в осенне-зимних условиях.

4.Комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Чаинского района к работе в осенне-зимних условиях;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимних условиях объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса в муниципальных образованиях, в том числе с выездами на места;

3) принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимних условиях, их финансового обеспечения, а также эффективности использования привлекаемых средств;

4) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в муниципальных образованиях Чаинского района.

5.Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать у органов местного самоуправления и предприятия жилищно-коммунального хозяйства информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, предприятия жилищно-коммунального хозяйства по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

3) привлекать к участию в работе Комиссии представителей органов местного самоуправления и предприятия жилищно-коммунального хозяйства, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

6.Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Чаинского района.

7.Председатель Комиссии:

1) несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;

2) утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов.

8.Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – один из членов  комиссии (по поручению председателя).

9.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее половины членов Комиссии.

10.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

11.Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

12.Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет секретарь комиссии.

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Чаинского района

от   01.04.2022 №137

Мероприятия

по подготовке хозяйственного комплекса Чаинского района

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Осуществление оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств и субсидий на выполнение муниципальных заданий | Постоянно | Управление финансов Администрации Чаинского района, руководители муниципальных учреждений |
| 2. | Разработка и защита на Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Чаинского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов (далее - Комиссия) мероприятий по подготовке к работе в зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) и социальной сферы муниципальных образований Чаинского района | Разработка – в срок до 15.04.2022, защита – до 15.04.2022 | Главы поселений (по согласованию) совместно с МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ», Степанова С.Г., Третьяков Ю.А. |
| 3. | Организация работ по обеспечению источников тепла, электроэнергии приборами учета отпускаемой тепловой энергии, необходимым запасом материально-технических ресурсов, дизель-генераторами, способными обеспечить электроэнергией собственные нужды источников тепла | В срок до 01.09.2022 | Главы поселений (по согласованию) совместно с МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ», Степанова С.Г., Третьяков Ю.А. |
| 4. | Обеспечение мер по созданию нормативных запасов топлива для теплоснабжающих организаций в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»». Организация работы по обеспечению населения дровами на период отопительного сезона 2022-2023 годов. Представление по запросам исполнительных органов государственной власти Томской области и МО «Чаинский район» информации о фактическом наличии топлива для коммунально-бытовых нужд с обоснованием уменьшения величины нормативного запаса | В срок до 01.09.2022 Весь отопительный период | Главы поселений (по согласованию)совместно с МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ», |
| 5. | Подготовка к работе в осенне-зимний период объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда муниципальных образований Чаинского района, подведомственных отраслей и организаций | В срок до 01.09.2022 | Главы поселений (по согласованию) совместно с МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ», Степанова С.Г., Третьяков Ю.А. |
| 6. | Осуществление мониторинга хода поставок и цен на поставляемые в муниципальные образования Чаинского района топливные ресурсы для нужд ЖКХ и социальной сферы | Ежемесячно | Главы поселений (по согласованию) совместно с МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ», Степанова С.Г. |
| 7. | Осуществление мониторинга наличия нормативных запасов основного и резервного топлива, аварий и отключений на объектах ЖКХ и социальной сферы в период прохождения отопительного сезона | Еженедельно, по пятницам (весь отопительный период) | Главы поселений (по согласованию) совместно с МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ», Степанова С.Г. |
| 8. | Организация профессионального обучения персонала организаций ЖКХ и других энергоснабжающих организаций | Постоянно | Главы поселений ( по согласованию) совместно с МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ», Степанова С.Г. |
| 9. | Осуществление контроля за ходом подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, в том числе за исполнением обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Постоянно | Главы поселений ( по согласованию) совместно с МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ», Степанова С.Г., Третьяков Ю.А. |
| 10. | Принятие мер по устранению нарушений в теплоснабжающих и теплосетевых организациях, установленных предписаниями Сибирского Управления Ростехнадзора. Осуществление контроля за выполнением условий, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | В срок до 01.09.2022 | Главы поселений ( по согласованию) совместно с МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» |
| 11. | В установленном порядке проведение обследований энергетических объектов систем энергоснабжения населенных пунктов с привлечением специализированных организаций | В течение года | Главы поселений (по согласованию) совместно с МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» |
| 12. | В соответствии с действующим законодательством обеспечение контроля за наличием нормативных запасов резервного топлива, аварийного запаса материально-технических ресурсов, сил и средств, необходимых для ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ поселений Чаинского района. Организация взаимодействия организаций и органом местного самоуправления района для выполнения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ | Постоянно | Главы поселений ( по согласованию) совместно с МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» |
| 13. | Представление в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области: сведений о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях (в период с 1 июля по 1 ноября 2022 года) по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная; информации о ходе подготовки муниципальных образований Чаинского района к работе в зимний период, начиная с 15 июня по 1 ноября 2022 года; информация о ходе поставок топливно-энергетических ресурсов для нужд ЖКХ и социальной сферы в период с 1 июня по 1 октября 2022 года; сведения о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима); сведения о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях (в период с 1 ноября 2022 по 1 апреля 2023 года) по форме федерального государственного статистического наблюдения № 3 – ЖКХ (зима); информацию о начале отопительного сезона; информации о прохождении отопительного периода; сведений о наличии топливных ресурсов для нужд ЖКХ и социальной сферы | На 2-е число после отчетного периода, на 1-е и 15-е число каждого месяца, на 1-е и 15-е число каждого месяца, 1 раз в год (2 декабря) на 2-е число после отчетного периода 1 раз в год; еженедельно, по пятницам (весь отопительный период) | Главный специалист отдела по земельным, имущественным и градостроительным вопросам Администрации Чаинского района |
| 14. | Проведение оценки готовности к работе в зимний период 2022-2023 годов: оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103. Оформление паспортов готовности к сезонной эксплуатации многоквартирных и жилых домов, паспортов готовности жилищно-эксплуатационных организаций к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов Оформление паспортов готовности объектов социальной сферы, бюджетных учреждений, сельских поселений | В срок до 01.09.2022 | Главы поселений (по согласованию) совместно с МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ», главный специалист отдела по земельным, имущественным и градостроительным вопросам Администрации Чаинского района |
| 15. | В установленном порядке организация заключения договоров управляющих организаций с энергоснабжающими организациями. | В течение года | Главы поселений ( по согласованию) |
| 16. | Принятие необходимых мер по обеспечению подачи тепла на объекты социальной сферы до 15 сентября 2022 года, в жилищный фонд при понижении среднесуточной температуры окружающего воздуха ниже 8 градусов - в течение пяти дней | По мере необходимости | Главы поселений (по согласованию), Степанова С.Г., Третьяков Ю.А. |
| 17. | В соответствии с действующим законодательством осуществление контроля за поддержанием нормативного запаса топлива для коммунально-бытовых нужд на складах энергоснабжающих организаций, представление по запросам Администрации района информации о движении топлива | Еженедельно, по пятницам (весь отопительный период) | Главы поселений ( по согласованию) совместно с МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ», |
| 18. | Обеспечение мер по стабилизации и погашению задолженности коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы | В срок до 01.09.2022 | Главы поселений ( по согласованию) совместно с МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» |
| 19. | Работа по взысканию задолженности за потребляемые коммунальные услуги с юридических лиц и населения | постоянно | МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» |