

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.02.2024 № 129

Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов Чаинского района»

В целях повышения эффективности муниципального управления, перехода к составлению проекта бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» в программной структуре, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с решением Думы Чаинского района томской области от 27.12.2023 №349 «О бюджете муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования «Чаинский район Томской области», постановлением Администрации Чаинского района от 30.12.2016 № 543 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район Томской области», принятия решений о начале разработки муниципальных программ, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Чаинского района «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов Чаинского района» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Официальные ведомости «Чаинского района Томской области» и разместить на официальном сайте Чаинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Чаинского района Д.В. Сибиряков.

Глава района А.А.Костарев

Приложение к постановлению

Администрации Чаинского района

от 27.02.2024 № 129

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЛОДОЧНЫХ ПЕРЕПРАВ И ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ЧАИНСКОГО РАЙОНА»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов Чаинского района | | | | | | |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Администрации Чаинского района от 30.05.2017 №191 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район Томской области» | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2024-2026 годы | | | | | | |
| Координатор Программы | Первый заместитель Главы Чаинского района | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Чаинского района Томской области | | | | | | |
| Участники Программы | Администрация Чаинского района; Сельские поселения Чаинского района  Иные организации всех форм собственности и индивидуальные предприниматели на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район Томской области», на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Чаинского района, накопление человеческого капитала | | | | | | |
| Цель Программы | Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, лодочных переправ в период паводка и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район Томской области» | | | | | | |
| Задачи Программы | 1) Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение лодочных переправ в период паводка и обустройство пешеходных переходов;  2) Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов. | | | | | | |
| Показатели мероприятий задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | Предшествующий год реализации  (2023) | | 2024 | | 2025 | 2026 | |
| **Задача 1.** Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение лодочных переправ в период паводка и обустройство пешеходных переходов | | | | | | |
| **Мероприятие 1**  Ремонт автомобильных дорог (км.) | | 4,901 | 3,932 | | 3,0 | 3,0 | |
| **Мероприятие 2**  Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | | 59,9 | 59,9 | | 60,0 | 60,1 | |
|  | **Задача 2.** Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1**  Содержание лодочных переправ, пешеходных переходов и автодорог МО «Чаинский район Томской области» (кол-во заключенных контрактов) | 8 | | | 8 | 8 | 8 |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации\* Программы) тыс.руб. | Источники | Всего | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 19 000,00 | | | 19 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 13 683,00 | | | 6 424,6 | 3 593,2 | 3 665,2 |
| Всего по источникам | 32 683,00 | | | 25 424,6 | 3 593,2 | 3 665,2 |
| Конечные результаты реализации Программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение лодочных переправ в период паводка и обустройство пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район Томской области» и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной доступности населенных пунктов | | | | | | |

\* Примечание. Объёмы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» и бюджета Томской области на очередной финансовый год.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития района, является содержание автомобильных дорог общего пользования. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Чаинский район Томской области» составляет 222,6 км, в том числе 11,8 км в асфальтобетонном исполнении; 210,8 км – гравийном. В ведении муниципального образования «Чаинский район» находятся три лодочные переправы и три пешеходных перехода (с. Гришкино, с. Стрельниково, п. Черемушки). В ремонте нуждаются автомобильные дороги: подъезд к с.Тоинка; мост через р.Парбиг с.Бундюр.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В целях восстановления и улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Состояние значительной части (98,5 км.) автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Чаинский район Томской области» неудовлетворительное. Причина в систематическом недоремонте дорог. Проблема недоремонта автомобильных дорог общего пользования на территории района носит системный характер. Осмотр автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории района показал необходимость проведения работ по строительству, модернизации и ремонту в том или ином объеме на большинстве автомобильных дорог.

Необходимым условием проведения работ по содержанию и ремонту дорог за счет бюджетных средств является наличие утвержденной в установленном порядке сметной документации, а в необходимых случаях в соответствии с требованиями нормативных документов и проекта на выполнение работ с проведением государственной экспертизы этого проекта.

Мониторинг технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, лодочных переправ в период паводка и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район Томской области» с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта;

- разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Чаинского района;

- контроль качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, лодочных переправ в период паводка и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район Томской области» и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

- проведение обследовательских работ (с привлечением обслуживающих организаций);

- разработка проектно-сметной документации (в случае необходимости);

- проведение ремонта.

2.2. Основные задачи, направленные на достижение поставленной цели:

1) Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение лодочных переправ в период паводка и обустройство пешеходных переходов;

2) Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов.

2.3. [Сведения](#Par483) о составе и значениях целевых показателей результативности муниципальной программы, а также информация о периодичности и методике сбора данных приводятся в приложении № 1 к настоящей Программе.

2.4. Программа носит выраженный социальный характер, результаты реализации её мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения муниципального образования «Чаинский район Томской области».

2.5. Реализация Программы должна обеспечить:

- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение лодочных переправ в период паводка и обустройство пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район Томской области» и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной доступности населенных пунктов.

2.6. Реализация Программных мероприятий носит постоянный характер и осуществляется в период с 2024 года по 2026 год включительно.

2.7. Показатели результативности Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Показатель 1**  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (км.) | 3,932 | 3,0 | 3,0 |
| **Показатель 2**  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 59,9 | 60,0 | 60,1 |

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Реализация Программы осуществляется посредством выполнения программных мероприятий и предусматривает мероприятия по следующим направлениям:

1) ремонт автомобильных дорог;

2) увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) содержание лодочных переправ, пешеходных переходов и автодорог МО «Чаинский район Томской области».

3.2. На реализацию Программы направляются средства бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области», а также средства бюджета Томской области. Предполагаемый объём финансирования программных мероприятий, источники и направления финансирования отражены в приложении 2 к настоящей Программе.

3.3. Информация о расходах бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» на реализацию Программы с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета представлена в приложении 3 к настоящей Программе.

3.4. Средства областного бюджета предоставляются бюджету муниципального образования «Чаинский район Томской области» в объемах, определенных областным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период и на условиях софинансирования, согласно соглашениям, заключенным органами местного самоуправления муниципального образования «Чаинский район Томской области» с государственными органами исполнительной власти Томской области.

4. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Реализация Программы осуществляется путём выполнения программных мероприятий, предусмотренных в Приложении 2 к настоящей Программе.

Исполнители Программы обеспечивают закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках выполнения мероприятий Программы в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.2.Координация деятельности исполнителей Программы возлагается на Первого заместителя Главы Чаинского района.

4.3. Для достижения поставленных целей исполнители Программы вправе взаимодействовать в рамках своих полномочий с органами местного самоуправления, органами государственной власти по согласованию с ними, а также с некоммерческими и коммерческими организациями.

4.4. Контроль за реализацией Программы осуществляет Первый заместитель Главы Чаинского района.

Текущий контроль и управление Программой осуществляют экономический отдел Администрации Чаинского района совместно с исполнителями программы.

Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего периода реализации Программы путем мониторинга Программы и анализа промежуточных результатов.

В необходимых случаях Отдел по земельным, имущественным и градостроительным вопросам Администрации Чаинского района, в том числе на основании предложений от исполнителей Программы, готовит предложения о корректировке перечня мероприятий Программы и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.

Исполнители Программы в рамках текущего контроля предоставляют в экономический отдел Администрации Чаинского района информацию о ходе выполнения программных мероприятий по состоянию на 01 июля текущего года на бумажном носителе в срок до 20 июля текущего года.

4.5. Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, Отдел по земельным, имущественным и градостроительным вопросам предоставляет в Экономический отдел Администрации Чаинского района годовой отчет о реализации Программы и годовой отчет о достижении целевых показателей реализации Программы по формам согласно приложению [7](#Par399) к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Чаинского района и их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Чаинского района от 30.12.2016 № 543.

Экономическому отделу Администрации Чаинского района ежегодно осуществляет оценку эффективности реализации Программы в соответствии с [Порядком](#Par642) проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Чаинского района, утвержденным постановлением Администрации Чаинского района от 30.12.2016 № 543.

4.6. К основным рискам реализации Программы относятся:

1) финансово-экономические риски - ухудшение экономической ситуации в Чаинском районе, которое может привести к недофинансированию мероприятий Программы.

Минимизация рисков недофинансирования мероприятий Программы из районного бюджета обеспечивается приоритетом сохранения финансирования по мероприятиям, предусмотренным муниципальными программами.

2) нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, внесение существенных изменений в закон Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период или в решение Думы Чаинского района о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период повлияет на выполнение мероприятий Программы и достижение целей Программы.

Важным средством снижения риска является принятие управленческих решений в рамках Программы с учетом информации, поступающей от исполнителей Программы, и корректировка мероприятий Программы на основе анализа данных мониторинга.

3) организационные риски - отсутствие поставщиков (исполнителей, подрядчиков) товаров (работ, услуг), определяемых в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд либо неисполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по заключенным в соответствии с Программой муниципальным контрактам.

Устранение риска возможно за счет качественной разработки технического задания на стадии размещения закупки и последующего постоянного и оперативного мониторинга хода исполнения муниципального контракта.

4) Социальные риски, связанные с реализацией мероприятий Программы, отсутствуют.

Приложение № 1 к муниципальной программе Чаинского района

«Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов Чаинского района»

**СВЕДЕНИЯ**

**О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧАИНСКОГО РАЙОНА «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЛОДОЧНЫХ ПЕРЕПРАВ И ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ЧАИНСКОГО РАЙОНА»»**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | |  | Метод сбора информации [<\*\*\*\*>](#Par585) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчётный год [<\*>](#Par582)  2022 | | текущий год [<\*\*>](#Par583)  2023 | 1-й год реализации  2024 | 2-й год реализации  2025 | Последний год реализации  2026 | Периодичность сбора данных [<\*\*\*>](#Par584) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| **Цель муниципальной** **программы**: Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, лодочных переправ в период паводка и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район Томской области» | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели задачи 1**: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение лодочных переправ в период паводка и обустройство пешеходных переходов | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Показатель 1**  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | (км.) | | 10,321 | 4,901 | | 3,932 | 3,0 | 3,0 | | Полугодие, год | Сведения, предоставляемые Отделом по земельным, имущественным и градостроительным вопросам Администрации Чаинского района |
| 1.2. | **Показатель 2**  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | (%) | | 87,71 | 59,9 | | 59,9 | 60,0 | 60,1 | | Полугодие, год | Сведения, предоставляемые Отделом по земельным, имущественным и градостроительным вопросам Администрации Чаинского района |
| **Показатели задачи 2** Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Показатель 1**  Содержание лодочных переправ МО «Чаинский район Томской области» | | кол-во заключенных контрактов, шт. | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | Полугодие, год | | Сведения, предоставляемые Отделом по земельным, имущественным и градостроительным вопросам Администрации Чаинского района |
| 2.2. | **Показатель 2**  Содержание пешеходных переходов МО «Чаинский район Томской области» | | кол-во заключенных контрактов, шт. | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | Полугодие, год | | Сведения, предоставляемые Отделом по земельным, имущественным и градостроительным вопросам Администрации Чаинского района |
| 2.3. | **Показатель 3**  Содержание автодорог МО «Чаинский район Томской области» | | кол-во заключенных контрактов, шт. | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | Полугодие, год | | Сведения, предоставляемые Отделом по земельным, имущественным и градостроительным вопросам Администрации Чаинского района |

Руководитель ответственного исполнителя:

Приложение № 2 к муниципальной программе Чаинского района

«Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов Чаинского района»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧАИНСКОГО РАЙОНА**

**«Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов Чаинского района»**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы | Срок реализации | | Объем финансирования | В том числе за счет средств | | | | Соисполнитель |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Задача 1.** Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение лодочных переправ в период паводка и обустройство пешеходных переходов | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1**  Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **Всего** | | **19000,00** | **0,00** | **19000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2024 | | 19000,00 | 0,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | **Задача 2.** Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов | | | | | | | | |
| 2.1. | **Мероприятие 1**  Содержание лодочных переправ МО «Чаинский район Томской области» | | **Всего** | **1792,20** | **0,00** | **0,00** | **1792,20** | **0,00** |  |
| 2024 | 597,40 | 0,00 | 0,00 | 597,40 | 0,00 |  |
| 2025 | 597,40 | 0,00 | 0,00 | 597,40 | 0,00 |  |
| 2026 | 597,40 | 0,00 | 0,00 | 597,40 | 0,00 |  |
| 2.2. | **Мероприятие 2**  Содержание пешеходных переходов МО «Чаинский район Томской области» | | **Всего** | **1955,40** | **0,00** | **0,00** | **1955,40** | **0,00** |  |
| 2024 | 1351,80 | 0,00 | 0,00 | 1351,80 | 0,00 |  |
| 2025 | 301,80 | 0,00 | 0,00 | 301,80 | 0,00 |  |
| 2026 | 301,80 | 0,00 | 0,00 | 301,80 | 0,00 |  |
| 2.3. | **Мероприятие 3**  Содержание автодорог МО «Чаинский район Томской области» | | **Всего** | **9935,40** | **0,00** | **0,00** | **9935,40** | **0,00** |  |
| 2024 | 4475,40 | 0,00 | 0,00 | 4475,40 | 0,00 |  |
| 2025 | 2694,00 | 0,00 | 0,00 | 2694,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 2766,00 | 0,00 | 0,00 | 2766,00 | 0,00 |  |
| Итого по Программе | | | **Всего** | **32683,00** | **0,00** | **19000,00** | **13683,00** | **0,00** |  |
| 2024 | 25424,60 | 0,00 | 19000,00 | 6424,60 | 0,00 |
| 2025 | 3593,20 | 0,00 | 0,00 | 3593,20 | 0,00 |
| 2026 | 3665,20 | 0,00 | 0,00 | 3665,20 | 0,00 |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе Чаинского района

«Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов Чаинского района»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧАИНСКОГО РАЙОНА**

**«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЛОДОЧНЫХ ПЕРЕПРАВ И ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ЧАИНСКОГО РАЙОНА» ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | | |
| ГРБС 1 (наименование) | | ГРБС 2 (наименование) | ГРБС i (наименование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| **Цель программы:** Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, лодочных переправ в период паводка и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район Томской области» | | | | | | | |
| 1 | **Задача 1.** Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение лодочных переправ в период паводка и обустройство пешеходных переходов | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие 1**  Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего, в том числе: | **19000,00** | Администрация Чаинского района Томской области | |  |  |
| 2024 | 19000,00 |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |
|  | **Итого по задаче 1** | Всего, в том числе: | 19000,00 | Администрация Чаинского района Томской области | |  |  |
|  |  | 2024 | 19000,00 |  | |  |  |
| 2025 | 0,00 |  | |  |  |
| 2026 | 0,00 |  | |  |  |
| 2. | **Задача 2** Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов | | | | | | |
| 2.1. | **Мероприятие 1**  Содержание лодочных переправ МО «Чаинский район Томской области» | Всего, в том числе: | **1792,20** | Администрация Чаинского района Томской области |  | |  |
| 2024 | 597,40 |  | |  |
| 2025 | 597,40 |  | |  |
| 2026 | 597,40 |  | |  |
| 2.2. | **Мероприятие 2**  Содержание пешеходных переходов МО «Чаинский район Томской области» | Всего, в том числе: | **1955,40** | Администрация Чаинского района Томской области |  | |  |
| 2024 | 1351,80 |  | |  |
| 2025 | 301,80 |  | |  |
| 2026 | 301,80 |  | |  |
| 2.3. | **Мероприятие 3**  Содержание автодорог МО «Чаинский район Томской области» | Всего, в том числе: | **9935,40** | Администрация Чаинского района Томской области |  | |  |
| 2024 | 4475,40 |  | |  |
| 2025 | 2694,00 |  | |  |
| 2026 | 2766,00 |  | |  |
|  | **Итого по задаче 2** | **Всего, в том числе:** | **13683,00** |  |  | |  |
| 2024 | 6424,60 |
| 2025 | 3593,20 |
| 2026 | 3665,20 |
| Итого по муниципальной программе | | Всего, в том числе: | **32683,00** | Администрация Чаинского района Томской области |  | |  |
| 2024 | 25424,60 |  | |  |
| 2025 | 3593,20 |  | |  |
| 2026 | 3665,20 |  | |  |