ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | | «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района» | | | | | | |
| Основание для разработки муниципальной программы | | Постановление Администрации Чаинского района от 30.05.2017 №191 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район Томской области» | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | | 2024-2026 годы | | | | | | |
| Координатор Программы | | Заместитель Главы Чаинского района по социально- экономическим вопросам | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | | Управление образования Администрации Чаинского района (далее – Управление образования) | | | | | | |
| Соисполнители Программы | | - | | | | | | |
| Участники Программы | | МАОУ «Подгорнская СОШ»  МБОУ «Коломиногривская СОШ»  МБОУ «Новоколоминская СОШ»  МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»  МБОУ «Варгатерская ООШ»  МБОУ «Гореловская ООШ»  МБОУ «Леботёрская ООШ»  МБОУ «Нижнетигинская ООШ»  МБОУ ДО «Чаинская СШ»  МБОУ ДО «Чаинский ДДТ»  МБДОУ «Подгорнский детский сад "Берёзка» | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район Томской области», на реализацию которой направлена Программа | | Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Чаинского района, накопление человеческого капитала | | | | | | |
| Цель Программы | | Создание условий, обеспечивающих доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей | | | | | | |
| Задачи Программы | | 1. Создание современной инфраструктуры образования  2. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций | | | | | | |
| Показатели мероприятий задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | Предшествующий год реализации  (2023) | 2024 | | | 2025 | 2026 |
| **Задача 1**. Создание современной инфраструктуры образования | | | | | | | |
| **Мероприятие 1.**  Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования | | 1 | 0 | | | 0 | 0 |
| **Задача 2**. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций. | | | | | | | |
| **Мероприятие 1.**  Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования  . | | 7 | 0 | | | 0 | 0 |
| **Мероприятие 2.**  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты к условиям и организации обучения в образовательных организациях. | | 12 | 0 | | | 0 | 0 |
| **Мероприятие 4**  Обеспечение мероприятий по охране труда | | 2 | 0 | | | 0 | 0 |
| **Мероприятие 5.**  Создание и оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках регионального проекта «Современная школа» | | 8 | 8 | | | 8 | 0 |
| **Мероприятие 6**  Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования за счет средств субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | | 0 | 2 | | | 0 | 0 |
| **Мероприятие 7.**  Создание и оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» | | 0 | 30 | | | 0 | 0 |
| **Мероприятие 8**  Техническое обслуживание и ремонт объектов движимого имущества | | 1 | 0 | | | 0 | 0 |
| **Задача 3.** Проведение энергосберегающих мероприятий, в т.ч. замена окон и наружная отделка зданий образовательных организаций. | | | | | | | |
| **Мероприятие 1.**  Техническое обслуживание и ремонт объектов движимого имущества | | 1 | 0 | | | 0 | 0 |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации\* Программы) руб. | Источники | | Всего | | 2024 | 2025 | | 2026 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 5459500,0 | | 5459500,0 | 0,00 | | 0,00 |
| Всего по источникам | | 5459500,0 | | 5459500,0 | 0,00 | | 0,00 |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | | Создание современной инфраструктуры образования, обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций. | | | | | | | |