АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2024						              		                          № 161

| Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации Чаинского района от 30.12.2016 № 543 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район Томской области», принятия решений о начале разработки муниципальных программ, их формирования и реализации», от 08.06.2023 № 276 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2024 год», руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования «Чаинский район Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района» на 2024 – 2026 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Официальные ведомости Чаинского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район Томской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://chainsk.tom.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 января 2024 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Чаинского района по экономике – начальника Управления финансов Администрации Чаинского района Т.В. Калинину.

Глава района 						                                                А.А. Костарев

Приложение к постановлению

Администрации Чаинского района

от 14.03.2024 № 161

Муниципальная программа

«Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации Чаинского района от 30.12.2016 № 543 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район Томской области», принятия решений о начале разработки муниципальных программ, их формирования и реализации», от 08.06.2023 № 276 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2024 год», Решением Думы Чаинского района от 24.12.2015 № 41 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район» до 2030 года» |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2024 – 2026 годы |  |  |  |  |
| Координатор Программы | Заместитель Главы Чаинского района по экономике – начальник Управления финансов Администрации Чаинского района |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление образования Администрации Чаинского района (далее – Управление образования), заместитель начальника |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участники Программы | муниципальное автономное образовательное учреждение Чаинского района «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» (далее – МАОУ «Подгорнская СОШ»); муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Коломиногривская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Коломиногривская СОШ»); муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новоколоминская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Новоколоминская СОШ»; муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Усть-Бакчарская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»); муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Варгатёрская основная общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Варгатерская ООШ»); муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гореловская основная общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Гореловская ООШ»); муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Леботёрская основная общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Леботёрская ООШ); муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Нижнетигинская основная общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Нижнетигинская ООШ»); муниципальное казённое образовательное учреждение «Чаинская школа-интернат» (далее – МКОУ «Чаинская школа-интернат»); муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Подгорнский детский сад «Берёзка» (далее – МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка»); муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чаинская спортивная школа» (далее – МБОУ ДО «Чаинская СШ»); муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чаинский Дом детского творчества» (далее – МБОУ ДО «Чаинский ДДТ») |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район Томской области», на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Чаинского района, накопление человеческого капитала |  |  |  |  |
| Цель Программы | Создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей на территории Чаинского района |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Создание современной инфраструктуры образования 2. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций |  |  |  |  |
| Показатели мероприятий задач Программы и их значения (с детализаций по годам реализации) | Показатели задач | Предшествующий год реализации (2023 год) | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Задача 1: создание современной инфраструктуры образования |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: разработка проектно-сметной документации и проведение капитальных и (или) текущих ремонтов объектов недвижимого имущества (МБОУ «Коломиногривская СОШ), ед. | 1 | 2 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (МАОУ «Подгорнская СОШ», МБОУ «Леботёрская ООШ», МБОУ «Новоколоминская СОШ»), ед. | 7 | 3 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 3: благоустройство территории муниципальных учреждений (МБОУ «Коломиногривская СОШ») ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 4: модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций (МБОУ «Варгатёрская ООШ»), ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 5: обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций (МАОУ «Подгорнская СОШ», МБОУ «Леботёрская ООШ», МБОУ «Новоколоминская СОШ», МБОУ «Коломиногривская СОШ», МБОУ «Варгатёрская ООШ», МБОУ «Нижнетигинская ООШ», МБОУ «Гореловская ООШ», МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»), ед. | 0 | 8 | 8 | 8 |
|  | Мероприятие 6: Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (МАОУ «Подгорнская СОШ», МБОУ Леботёрская ООШ», МБОУ «Новоколоминская СОШ», МБОУ «Коломиногривская СОШ», МБОУ «Варгатёрская ООШ», МБОУ «Гореловская ООШ»), ед. | 0 | 6 | 0 | 0 |
|  | Задача 2: обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: обеспечение санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты к условиям и организации обучения в образовательных организациях(МАОУ «Подгорнская СОШ», МБОУ «Леботёрская ООШ», МБОУ «Новоколоминская СОШ», МБОУ «Коломиногривская СОШ», МБОУ «Варгатёрская ООШ», МБОУ «Нижнетигинская ООШ», МБОУ «Гореловская ООШ», МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ», МБОУ ДО «Чаинский ДДТ», МБОУ ДО «Чаинская СШ», МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка»), ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации Программы) тыс. руб. | Источники | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Федеральный бюджет | 443,2 | 443,2 | - | - |
|  | Областной бюджет | 6229,5 | 2219,5 | 2005,0 | 2005,0 |
|  | Местные бюджеты | 12488,2 | 12488,2 | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Всего по источникам | 19160,9 | 15150,9 | 2005,0 | 2005,0 |
| Конечные результаты реализации Программы | Создание современной инфраструктуры образования, обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций. |  |  |  |  |

* Примечание. Объёмы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» и бюджета Томской области на очередной финансовый год.

- Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы

Создание современной инфраструктуры образования  и обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций –  базовые направления реализации муниципальной программы.

На 01.01.2024 год в сфере общего образования Чаинского района функционирует 9 общеобразовательных организаций: из них 4 средних школы, в состав которых входит в качестве филиала 1 начальная школа; 4 основных школы и 1 школа-интернат. Состояние образовательных организаций в районе удовлетворительное.

Для обеспечения доступности образовательного процесса на территории Чаинского района организован подвоз 374 обучающихся из отдалённых населённых пунктов в образовательные организации.

В период 2020-2023 годы:

- проведен капитальный ремонт (замена) автоматической  пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: в МБОУ «Варгатёрская ООШ»,  МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка», МКОУ «Чаинская школа-интернат», МБОУ «Гореловская ООШ», филиале МБОУ «Новоколоминская СОШ» «Обская НОШ», МБОУ ДО «Чаинский ДДТ»;

- приобретено оборудование для малобюджетных спортивных площадок (площадка ГТО): МБОУ «Варгатёрская ООШ», МБОУ «Коломиногривская СОШ», МАОУ «Подгорнская СОШ», МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»; МБОУ «Леботёрская ООШ»;

- проведен капитальный ремонт (замена) дымогарной трубы МБОУ «Гореловская ООШ», МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ», МКОУ «Чаинская школа-интернат»;

- проведен ремонт санузлов в здании МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» для персонала и обучающихся;

- проведен капитальный ремонт котельной (кровля, отмостка) МКОУ «Чаинская школа-интернат».

- Цели и задачи муниципальной Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели результативности реализации муниципальной программы

Цель Программы – Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Чаинского района, накопление человеческого капитала.

Для достижения данной цели необходимо создание современной инфраструктуры образования и обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций.

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности муниципальной программы, а также информация о периодичности  и методике сбора данных приводятся в приложение №1 к настоящей Программе.

Реализация Программы позволит обеспечить:

увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными стандартами – 100%.

Реализация Программных мероприятий носит постоянный характер.

- Система мероприятий муниципальной Программы и ее ресурсное обеспечение

Реализация Программы осуществляется посредством выполнения программных мероприятий, и предусматривает образовательных услуг по программам  общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Чаинского района.

Источником финансирования реализации Программы, являются средства федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области». Объем финансирования на 2024 – 2026 годы в целом по Программе составляет 19160,9 тыс. руб.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» и планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» определяется в соответствии с планируемым объемом бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение Программы в целом представлено в Приложении № 2.

Информация о расходах бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» на реализацию Программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, представлена в приложении № 3.

- Управление и контроль за реализацией муниципальной Программы

Текущее управление и реализацию Программой осуществляет ответственный исполнитель Программы.

Общее руководство реализацией Программы осуществляет координатор Программы.

Ответственный исполнитель Программы Управление образования.

Мониторинг реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель, результаты мониторинга предоставляются в Экономический отдел Администрации Чаинского района в сроки согласно приложений к Порядку утвержденному постановлением Администрации Чаинского района от 30.12.2016 № 543 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район Томской области», принятия решений о начале разработки муниципальных программ, их формирования и реализации». Формирование отчетности осуществляется в соответствии с Порядком, с указанием сроков предоставления отчётности, эффективности показателей деятельности, целевого использования финансовых средств.

Исполнитель Программы, а также и участники Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных Программой.

В качестве факторов риска неисполнения реализации Программы могут выступать:

финансово-экономические риски;

социальные риски;

внутренние риски, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы.

Основные мероприятия управления рисками, с целью минимизации их выявления на достижение целей Программы, являются:

мониторинг, открытость и подотчётность;

экспертно-аналитическое сопровождение;

информационное сопровождение.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а так же в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований Программы в целом.

При направлении на согласование проекта постановления о внесении изменений в Программу к проекту постановления прилагается пояснительная записка по форме согласно приложению 6 к постановлению Администрации Чаинского района от 30.12.2016 № 543 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район Томской области», принятия решений о начале разработки муниципальных программ, их формирования и реализации».

Приложение №1 к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района»

Сведения

о составе и значениях целевых показателей результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных‹***› | Метод сбора информации ‹****› |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год ‹*› 2023 год | текущий год ‹**› 2024 год | 1-й год реализации 2025 год | 2-й год реализации 2026 год | i-й год реализации | Последний год реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Чаинского района, накопление человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: создание современной инфраструктуры образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учреждений, реализующих мероприятия по разработке проектно-сметной документации и проведение капитальных и (или) текущих ремонтов объектов недвижимого имущества | Ед. | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | Квартал, полугодие, год | Ведомственная статистика |
| 2 | Количество учреждений, реализующих мероприятия по укреплению материально-технической базы | Ед. | 7 | 3 | 0 | 0 | - | - | Квартал, полугодие, год | Ведомственная статистика |
| 3 | Количество учреждений, реализующих мероприятия по благоустройству территории | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | Квартал, полугодие, год | Ведомственная статистика |
| 4 | Количество учреждений, реализующих мероприятия по модернизации структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | Квартал, полугодие, год | Ведомственная статистика |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Количество учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций | Ед. | 0 | 8 | 8 | 8 | - | - | Квартал, полугодие, год | Ведомственная статистика |
| 6 | Количество учреждений, реализующих мероприятия по оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | Ед. | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | Квартал, полугодие, год | Ведомственная статистика |
| Задача 2: обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учреждений, реализующих мероприятия по капитальному ремонту (замене) автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | Квартал, полугодие, год | Ведомственная статистика |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество учреждений, реализующих мероприятия по акарицидной обработке территории муниципальных образовательных учреждений, на базе которых будут организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную компанию | Ед. | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - | Квартал, полугодие, год | Ведомственная статистика |
| 3 | Количество учреждений, реализующих мероприятия по проведению квалифицированных обмерных и обследовательских работ | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | Квартал, полугодие, год | Ведомственная статистика |
| 4 | Количество учреждений, реализующих мероприятия по промывке и опрессовки (гидравлическим испытанием) системы отопления | Ед. | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | Квартал, полугодие, год | Ведомственная статистика |
| 5 | Количество учреждений, реализующих мероприятия по замене полов | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | Квартал, полугодие, год | Ведомственная статистика |
| 6 | Количество учреждений, реализующих мероприятия по установке подключению мобильной тревожной сигнализации | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | Квартал, полугодие, год | Ведомственная статистика |
| 7 | Количество учреждений, реализующих мероприятия по проведению технического состояния зданий | Ед. | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | Квартал, полугодие, год | Ведомственная статистика |
| 8 | Количество учреждений, реализующих мероприятия по приобретению и установке тепловычислителя | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | Квартал, полугодие, год | Ведомственная статистика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | Количество учреждений, реализующих мероприятия по огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений нежилого здания, для соблюдения норм пожарной безопасности и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений нежилого здания, для соблюдения норм пожарной безопасности | Ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | Квартал, полугодие, год | Ведомственная статистика |
| 10 | Количество учреждений, реализующих мероприятия по модернизации технологии к сети Интернет на волоконно-оптическую линию | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | Квартал, полугодие, год | Ведомственная статистика |
| 11 | Количество учреждений, реализующих мероприятия по устройству туалетов | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | Квартал, полугодие, год | Ведомственная статистика |

Руководитель ответственного исполнителя: ______________________ (Ф.И.О.)

Исполнитель: __________________(Ф.И.О.)

Контактный телефон: __________________

____________

<*> Отчетный год - год, предшествующий текущему году.

<**> Текущий год - год, в котором осуществляется формирование Программы.

<***> Указывается периодичность сбора данных (год, квартал, месяц и т.д.).

<****> Указывается метод сбора информации для расчета показателя (периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, ведомственная статистика, прочее).

Приложение №2 к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1: создание современной инфраструктуры образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1: разработка проектно-сметной документации и проведение капитальных и (или) текущих ремонтов объектов недвижимого имущества | Всего, в том числе | 6215,1 | - | - | 6215,1 | - | - |
|  |  | 2024 год | 6215,1 | - | - | 6215,1 | - | - |
|  |  | 2025 год | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 год | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Всего, в том числе | 241,9 | - | - | 241,9 | - | - |
|  |  | 2024 год | 241,9 | - | - | 241,9 | - | - |
|  |  | 2025 год | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 год | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3: благоустройство территории муниципальных учреждений | Всего, в том числе | 3174,4 | - | - | 3174,4 | - | - |
|  |  | 2024 год | 3174,4 | - | - | 3174,4 | - | - |
|  |  | 2025 год | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 год | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие 4: модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций | Всего, в том числе | 214,5 | - | 214,5 | - | - | - |
|  |  | 2024 год | 214,5 | - | 214,5 | - | - | - |
|  |  | 2025 год | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 год | - | - | - | - | - | - |

| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Мероприятие 5: обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций | Всего, в том числе | 6015,0 | - | 6015,0 | - | - | - |
|  |  | 2024 год | 2005,0 | - | 2005,0 | - | - | - |
|  |  | 2025 год | 2005,0 | - | 2005,0 | - | - | - |
|  |  | 2026 год | 2005,0 | - | 2005,0 | - | - | - |
| 1.6 | Мероприятие 6: оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | Всего, в том числе | 443,2 | 443,2 | - | - | - | - |
|  |  | 2024 год | 443,2 | 443,2 | - | - | - | - |
|  |  | 2025 год | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 год | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Задача 2: обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1: обеспечение санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты к условиям и организации обучения в образовательных организациях | Всего, в том числе | 2856,8 | - | - | 2856,8 | - | - |
|  |  | 2024 год | 2856,8 | - | - | 2856,8 | - | - |
|  |  | 2025 год | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 год | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по Программе | Всего, в том числе | 19160,9 | 443,2 | 6229,5 | 12488,2 | - | - |
|  |  | 2024 год | 15150,9 | 443,2 | 2219,5 | 12488,2 | - | - |
|  |  | 2025 год | 2005,0 | - | 2005,0 | - | - | - |
|  |  | 2026 год | 2005,0 | - | 2005,0 | - | - | - |

Руководитель ответственного исполнителя: ______________________ (Ф.И.О.)

Исполнитель: __________________(Ф.И.О.)

Контактный телефон: ___________________

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета

муниципального образования «Чаинский район Томской области»

по главным распорядителям бюджетных  средств

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управление образования | ГРБС 2 (наименование) | ГРБС i (наименование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Чаинского района, накопление человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: создание современной инфраструктуры образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1: разработка проектно-сметной документации и проведение капитальных и (или) текущих ремонтов объектов недвижимого имущества | Всего, в том числе | 6215,1 | 6215,1 | - | - |
|  |  | 2024 год | 6215,1 | 6215,1 | - | - |
|  |  | 2025 год | - | - | - | - |
|  |  | 2026 год | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Всего, в том числе | 241,9 | 241,9 |  |  |
|  |  | 2024 год | 241,9 | 241,9 |  |  |
|  |  | 2025 год | - | - |  |  |
|  |  | 2026 год | - | - |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Мероприятие 3: благоустройство территории муниципальных учреждений | Всего, в том числе | 3174,4 | 3174,4 | - | - |
|  |  | 2024 год | 3174,4 | 3174,4 | - | - |
|  |  | 2025 год | - | - | - | - |
|  |  | 2026 год | - | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие 4: модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций | Всего, в том числе | 214,5 | 214,5 | - | - |
|  |  | 2024 год | 214,5 | 214,5 | - | - |
|  |  | 2025 год | - | - | - | - |
|  |  | 2026 год | - | - | - | - |
| 1.5 | Мероприятие 5: обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций | Всего, в том числе | 6015,0 | 6015,0 | - | - |
|  |  | 2024 год | 2005,0 | 2005,0 | - | - |
|  |  | 2025 год | 2005,0 | 2005,0 | - | - |
|  |  | 2026 год | 2005,0 | 2005,0 | - | - |
| 1.6 | Мероприятие 6: Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | Всего, в том числе | 443,2 | 443,2 | - | - |
|  |  | 2024 год | 443,2 | 443,2 | - | - |
|  |  | 2025 год | - | - | - | - |
|  |  | 2026 год | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача 2: обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1: обеспечение санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты к условиям и организации обучения в образовательных организациях | Всего, в том числе | 2856,8 | 2856,8 | - | - |
|  |  | 2024 год | 2856,8 | 2856,8 | - | - |
|  |  | 2025 год | - | - | - | - |
|  |  | 2026 год | - | - | - | - |
|  |  | Всего, в том числе: | 19160,9 | 19160,9 | - | - |
|  | Итого по Программе | 2024 год | 15150,9 | 15150,9 | - | - |
|  |  | 2025 год | 2005,0 | 2005,0 | - | - |
|  |  | 2026 год | 2005,0 | 2005,0 | - | - |

Руководитель ответственного исполнителя: ______________________ (Ф.И.О.)

Исполнитель: __________________(Ф.И.О.)

Контактный телефон: ___________________